# 🎓 USE CASE 6 - Banque

## Comité SI & dictionnaire de données partagé

# 🧭 CONTEXTE

Une banque possède plusieurs systèmes :

- Core banking

- Crédit

- Comptabilité

- Mobile banking

- Excel dans les agences

Problèmes observés :

- définitions différentes d’un “client actif”

- reporting incohérent

- décisions lentes

- projets SI lancés sans coordination

- conflits entre IT et métiers

La Direction décide de mettre en place :

- Une gouvernance SI claire

- Un comité SI

- Un dictionnaire de données partagé

- Une roadmap SI

Vous êtes l’équipe de transformation digitale chargée de structurer cela.

# 🎯 OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

Les apprenants doivent savoir :

- structurer une gouvernance SI

- définir rôles (sponsor, chef projet, key users)

- proposer un comité SI

- structurer une roadmap

- définir indicateurs de succès

- créer un mini dictionnaire de données

# 📝 TRAVAIL DEMANDÉ AUX APPRENANTS

## 🔵 ÉTAPE 1 - Identifier les rôles du projet

Ils doivent proposer :

- 1 sponsor du projet

- 1 chef de projet

- 4 key users (métiers)

👉 Pour chaque rôle, expliquer :

- Qui ?

- Pourquoi ?

- Responsabilité principale ?

### 📦 Livrable attendu

Tableau clair :

| Rôle | Profil proposé | Responsabilité |
| --- | --- | --- |

## 🟣 ÉTAPE 2 — Proposer une gouvernance SI

Ils doivent concevoir un comité SI.

👉 À définir :

- membres du comité

- fréquence des réunions

- rôle du comité

- décisions prises

### 📦 Livrable attendu

Schéma simple ou tableau :

| Élément | Proposition |
| --- | --- |
| Nom du comité |  |
| Membres |  |
| Fréquence |  |
| Rôle |  |

## 🟢 ÉTAPE 3 — Structurer le cahier des charges

Ils doivent définir ce que le projet doit contenir.

👉 Objectif :
 Mettre en place :

- dictionnaire de données

- gouvernance SI

- harmonisation des indicateurs

### 📦 Livrable attendu

Mini cahier des charges (1 page) :

- Contexte

- Objectifs

- Périmètre

- Résultats attendus

## 🟠 ÉTAPE 4 — Créer une roadmap projet

Ils doivent proposer un planning simple.

### Exemple attendu :

Phase 1 : Diagnostic
 Phase 2 : Gouvernance
 Phase 3 : Dictionnaire données
 Phase 4 : Déploiement
 Phase 5 : Suivi

### 📦 Livrable attendu

Roadmap simple :

| Phase | Durée | Objectif |
| --- | --- | --- |

## 🟡 ÉTAPE 5 — Définir indicateurs de succès

Ils doivent proposer au moins 5 KPI.

Exemples :

- réduction erreurs données

- délai reporting

- satisfaction utilisateurs

- taux adoption

- nombre systèmes connectés

### 📦 Livrable attendu

Tableau KPI :

| Indicateur | Objectif |
| --- | --- |

## 🔴 ÉTAPE 6 — Créer un mini dictionnaire de données

Ils doivent définir au moins 5 données clés :

Exemples :

- Client actif

- Compte actif

- Crédit en cours

- Agence

- Produit bancaire

👉 Pour chaque donnée :

| Donnée | Définition | Source | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |

# 📦 LIVRABLE FINAL ATTENDU

## Format

PDF ou Word
 3 à 5 pages max
 Travail en groupe possible

## Contenu obligatoire

- Rôles projet

- Gouvernance & comité SI

- Mini cahier des charges

- Roadmap

- KPI succès

- Dictionnaire données

# 🧠 CE QUE TU ÉVALUES (important)

Tu regardes :

- logique

- clarté

- compréhension gouvernance

- capacité structuration

Pas besoin de perfection technique.