# Transformation Digitale – Ministère

## Approche Quick Wins vs Big Bang

## 1. Analyse des risques du Big Bang

- Résistance massive au changement
Impact : rejet des nouveaux systèmes, blocage des projets

- Surcharge organisationnelle
Impact : équipes débordées, mauvaise exécution

- Budget très élevé et difficile à maîtriser
Impact : dépassements financiers, arrêt du projet

- Risque d’échec global
Impact : si un module échoue, tout le système est impacté

- Perte ou corruption de données
Impact : perte d’informations critiques

- Formation insuffisante des agents
Impact : mauvaise utilisation des outils

- Chute temporaire de productivité
Impact : ralentissement des services publics

- Complexité technique élevée
Impact : retards, dépendance forte aux prestataires

## 2. Proposition de Quick Wins

| Quick Win | Impact | Délai estimé |
| --- | --- | --- |
| Création d’un identifiant unique agent | Réduction des doublons, meilleure gestion RH | 1 mois |
| Digitalisation du courrier entrant | Gain de temps, meilleure traçabilité | 2 mois |
| Mise en place d’un tableau de bord RH simple | Visibilité rapide pour la direction | 1 mois |
| Workflow simple de validation des congés | Réduction des délais et erreurs | 2 mois |
| Centralisation des données agents | Amélioration cohérence des données | 3 mois |

## 3. Plan de conduite du changement

- Communication claire dès le départ sur les objectifs et bénéfices

- Implication forte du ministre et des directeurs (leadership visible)

- Désignation de référents dans chaque service

- Formation ciblée par profil (agents, managers, IT)

- Mise en place de démonstrations simples (quick wins visibles)

- Accompagnement terrain progressif

- Support utilisateur (hotline, assistance)

- Collecte régulière des feedbacks

- Ajustements rapides selon retours

- Valorisation des succès (effet d’entraînement)

## 4. Feuille de route progressive (18 mois)

| Phase | Durée | Objectif |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 : Quick Wins | 0–4 mois | Résultats rapides, adoption initiale |
| Phase 2 : Stabilisation | 4–8 mois | Fiabiliser les solutions mises en place |
| Phase 3 : Extension fonctionnelle | 8–14 mois | Déployer nouveaux modules (RH, budget, projets) |
| Phase 4 : Harmonisation globale | 14–18 mois | Intégration complète et standardisation |

## 5. Recommandation stratégique

L’approche Quick Wins progressive est clairement la plus pertinente.

Le Big Bang est séduisant sur le papier, mais en réalité trop risqué pour un ministère : complexité élevée, forte résistance au changement, dépendance technique et risque d’échec global.

À l’inverse, l’approche progressive permet :

- de réduire les risques en avançant étape par étape

- de gagner rapidement la confiance des utilisateurs grâce à des résultats visibles

- de mieux maîtriser les coûts

- de former progressivement les agents

- de corriger les erreurs en continu

C’est une logique d’apprentissage : l’organisation s’adapte au fur et à mesure.

Conclusion claire :
 Choisir une transformation progressive basée sur des Quick Wins, puis étendre progressivement vers une digitalisation complète maîtrisée et durable.